# خطة التنفيذ الكاملة — Taaqol-GPT × Hokom

مستند: IMPLEMENTATION_PLAN_01

التاريخ: 2026-08-01

المصدر: AUDIT-01 + تحليل الكود المصدري المباشر

الحالة: خطة — لا تنفيذ بدون موافقة صريحة على كل مرحلة

⚠ هذه خطة وليست إعلان إنجاز. كل مرحلة لها بوابة قبول محددة. لا يُعلن إغلاق مرحلة إلا بعد اجتياز بوابتها.

الهدف: تنفيذ كامل مراحل Taaqol-GPT التي اكتشفها AUDIT-01 بترتيب صحيح، مع حزمة متطلبات موثقة قبل أي كود.

## المبدأ الأساسي: ترتيب الخطة

| المرحلة | الاسم | الشرط |
| --- | --- | --- |
| 0 | حزمة المتطلبات (17 ملف) | لا كود قبل اكتمالها |
| 1 | إصلاح P2 Registry | مستقل عن Taaqol — يجب أن يُغلق أولاً |
| 2 | محوّل LicensingBoundaryVerdict | مدخل DalOnly — يفتح Stages 1–4 |
| 3 | سلسلة DalOnly → ContractableUnit (Stages 1–4) | تتابعية — كل مرحلة تفتح التالية |
| 4 | FormalShape Registries (Stage 6) | بعد Stage 4 |
| 5 | MufradDalalah + Ifadah + Hukm (Stages 7–10) | بعد FormalShape |
| 6 | Manat + Tanzil (Stages 11–12) | بعد Hukm + TanzilBridge |
| 7 | MantuqClosure + MafhumClosure (ما بعد الرأسي) | بعد Hukm + Manat |
| 8 | GPT Reasonableness (R1–R8) | مسار مستقل — يحتاج LLM infrastructure |
| 9 | AnswerAudit + TanzilBridge كامل (audit/) | يحتاج المسارَين 7 و8 |
| LAFZI/WADI | السلاسل الصوتية والدلالية | خارج النطاق الحالي — تحليل صوتي لا يملكه Hokom |

# المرحلة 0 — حزمة المتطلبات (17 ملف)

المجلد: requirements/ayat_al_dayn_integration/

القاعدة: كل ملف يُكتب قبل الكود المقابل له. لا يبدأ التنفيذ إلا بعد اعتماد الملفات 00–16.

### 00_SCOPE_AND_BOUNDARIES.md

المحتوى: ما يشمله المشروع وما لا يشمله.

| العنصر | القيمة |
| --- | --- |
| في النطاق | P2 fix · DalOnly→ContractableUnit · FormalShape · MufradDalalah→Hukm · Manat/Tanzil · MantuqClosure/MafhumClosure |
| خارج النطاق | LAFZI chain · WADI chain · GPT Reasonableness (مرحلة لاحقة مستقلة) · أي تغيير في Saleh/Qiyas registry |
| القيود الدستورية | لا commit · لا push · لا merge · لا HR2S · الأدلة حقيقية فقط (trace_id من PipelineTrace) · Taaqol هو الحاكم الوحيد |
| ما يُعدّ إنجازًا حقيقيًا | اجتياز بوابة القبول لكل مرحلة بنتائج Terminal فعلية — لا stubbed output |
| مصدر البيانات | AUDIT-01 · bridge.py · native_continuation.py · registry_contract.py · p2_p5.py |

### 01_CANONICAL_CORPUS_MANIFEST.json

المحتوى: بيان الكوربس الرسمي المستخدم للاختبار.

| الحقل | القيمة المعروفة |
| --- | --- |
| manifest_id | HOKOM-TAAQOL-SGA-LIVE-CORPUS-150-MANIFEST-01 |
| corpus_path | data/test-data/hokom_taaqol_sga_live_corpus_150.json |
| case_count | 150 (LCX-001 → LCX-150) |
| أقسام | A_COMPOUND_CLITICS=40 · B_WEAK_VERBS=60 · C_H11_H15_LIVE=30 · D_AMBIGUITY_CONTROLS=20 |
| corpus_sha256 | 6bd635a05530965f13f76cf003f7738130badec6981bcb0e73f2465d386e1ed7 |
| ما يحتاج تأكيد المالك | هل هذا الكوربس كافٍ لاختبار مراحل Taaqol الجديدة؟ أم نحتاج كوربس آية الدين المخصص؟ |

### 02_HOKOM_STAGE_OWNERSHIP_MATRIX.csv

المحتوى: مصفوفة ملكية كل مرحلة من المراحل التسع عشرة.

| المرحلة | المالك | الحالة الحالية | المخرج المطلوب | المحجوب بسبب |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0_UNICODE_CANDIDATE | Hokom | COMPLETE | UnicodeCandidate | لا شيء |
| P1_SLOT_CANDIDATE (4 طبقات) | Hokom | COMPLETE | SlotCandidate | لا شيء |
| P2_REGISTRY_PROJECTION | Hokom | LIVE_BLOCKED | RegistryProjectionCandidate | registry_load_failure |
| P3_ROOT_STEM_CLOSURE | Hokom | NOT_OPENED | RootStemCandidate | P2 BLOCKED |
| P4_JAMID_MUSHTAQ | Hokom | NOT_OPENED | JamidMushtaqCandidate | P3 NOT_OPENED |
| P5_MUFRAD_WORD_CONTRACTS | Hokom | NOT_OPENED | MufradWordCandidate | P4 NOT_OPENED |
| P6_VERBAL_SIGNIFIED_ALONE | Hokom | NOT_OPENED | VerbalSignifiedCandidate | P5 NOT_OPENED |
| P7_COMPOSITION_READINESS | Hokom | NOT_OPENED | CompositionReadyCandidate | P6 NOT_OPENED |
| P8_AMIL_MAMUL | Hokom | NOT_OPENED | AmilMamulCandidate | P7 NOT_OPENED |
| P9_SENTENCE_GEOMETRY | Hokom | NOT_OPENED | SentenceGeometry | P8 NOT_OPENED |
| P10_RELATION_GEOMETRY | Hokom | NOT_OPENED | RelationGeometry | P9 NOT_OPENED |
| P11_IRAB_GEOMETRY | Hokom | NOT_OPENED | IrabGeometry | P10 NOT_OPENED |
| P12_IFADAH_SPEECH_FORCE | Hokom | NOT_OPENED | IfadahSpeechForce | P11 NOT_OPENED |
| Taaqol Stage 0 (core) | Taaqol+Hokom | COMPLETE (B3_CLOSED=1) | TransitionVerdict | لا شيء |
| Taaqol Stage 1 — DalOnly | Taaqol weight/ | DEFERRED | DalOnlyCandidate | LicensingBoundaryVerdict مفقود |
| Taaqol Stage 2 — VerbalMadlul | Taaqol weight/ | DEFERRED | VerbalMadlulCandidate | DalOnlyCandidate |
| Taaqol Stage 3 — Binding | Taaqol weight/ | DEFERRED | DalMadlulBindingCandidate | VerbalMadlulCandidate |
| Taaqol Stage 4 — ContractableUnit | Taaqol weight/ | DEFERRED | ContractableUnitGeometry | VerbalMadlulCandidate |
| Taaqol Stage 5 — RelationCandidate | Taaqol weight/ | FORBIDDEN (single token) | RelationCandidate | يحتاج 2+ ContractableUnit |
| Taaqol Stage 6 — FormalShape (6 registries) | Taaqol weight/ | NOT INTEGRATED | FormalShapeCandidate | Stage 4 |
| Taaqol Stage 7 — MufradDalalah | Taaqol weight/ | NOT INTEGRATED | MufradDalalahClosure | FormalShape |
| Taaqol Stage 8 — RelationClosure | Taaqol weight/ | FORBIDDEN (single token) | RelationClosure | RelationCandidate مفقود |
| Taaqol Stage 9 — Ifadah | Taaqol weight/ | NOT INTEGRATED | IfadahCandidate | RelationClosure |
| Taaqol Stage 10 — Hukm | Taaqol weight/ | NOT INTEGRATED | HukmCandidate | IfadahCandidate |
| Taaqol Stage 11 — Manat | Taaqol weight/ | NOT INTEGRATED | ManatCandidate | HukmCandidate |
| Taaqol Stage 12 — Tanzil | Taaqol weight/ | NOT INTEGRATED | TanzilCandidate | ManatCandidate + TanzilBridge |
| MantuqClosure | Taaqol weight/ | NOT INTEGRATED | MantuqClosure | HukmCandidate + ManatCandidate |
| MafhumClosure | Taaqol weight/ | NOT INTEGRATED | MafhumClosure | MantuqClosure |
| GPT R1–R8 | Taaqol gpt/ | NOT INTEGRATED | ReasonablenessVerdict | LLM infrastructure مفقود |
| AnswerAudit | Taaqol audit/ | REFERENCED فقط | AuditResult | سلسلة كاملة + GPT R1-R8 |

### 03_TAAQOL_RUNTIME_INVENTORY.csv

المحتوى: جرد كل دالة في taaqqul_slot_geometry مع تصنيفها وحالة تكاملها.

| الملف | التصنيف | الدالة الرئيسية | المدخل المطلوب | حالة التكامل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| core/slot_graph.py | FULL_RUNTIME | SlotGraph() | Center + slots | LIVE |
| core/gamma.py | FULL_RUNTIME | gamma(graph) | SlotGraph | LIVE |
| core/transition_gate.py | FULL_RUNTIME | gate.decide() | SlotGraph+EvidenceContract | LIVE |
| core/evidence_contract.py | FULL_RUNTIME | EvidenceContract() | sources+rank | LIVE |
| core/rank_lattice.py | CARRIER | Rank enum | — | LIVE (constant) |
| weight/registry_contract.py | FULL_RUNTIME | lookup_registry_entry() | key+domain+registry tuple | NOT INTEGRATED — PR-16C contract defined, no content |
| weight/licensing_boundary.py | FULL_RUNTIME | prove_licensing_boundary() | SlotCandidate | NOT INTEGRATED — مدخل DalOnly |
| weight/dal_only.py | FULL_RUNTIME | prove_dal() · build_surface_skeleton() | LicensingBoundaryVerdict | DEFERRED |
| weight/verbal_madlul.py | FULL_RUNTIME | prove_verbal_madlul() | DalOnlyCandidate | DEFERRED |
| weight/dal_madlul_binding.py | FULL_RUNTIME | binding gate | VerbalMadlulCandidate | DEFERRED |
| weight/contractable_unit_geometry.py | FULL_RUNTIME | prove_contractable_unit() | VerbalMadlulCandidate | DEFERRED |
| weight/relation_candidate.py | FULL_RUNTIME | prove_relation_candidate() | 2+ ContractableUnitGeometry | CONSTITUTIONALLY FORBIDDEN single token |
| weight/formal_shape.py (+5) | FULL_RUNTIME | build_word_class_registry() +5 | SlotGeometry context | NOT INTEGRATED |
| weight/mufrad_dalalah_closure.py | FULL_RUNTIME | prove_mufrad_dalalah_closure() | FormalShapeCandidate | NOT INTEGRATED |
| weight/relation_closure.py | FULL_RUNTIME | prove_relation_closure() | RelationCandidate | FORBIDDEN single token |
| weight/ifadah_candidate.py | FULL_RUNTIME | prove_ifadah_candidate() | RelationClosure | NOT INTEGRATED |
| weight/hukm_candidate.py | FULL_RUNTIME | prove_hukm_candidate() | IfadahCandidate | NOT INTEGRATED |
| weight/manat_candidate.py | FULL_RUNTIME | prove_manat_candidate() | HukmCandidate | NOT INTEGRATED |
| weight/tanzil_candidate.py | FULL_RUNTIME | prove_tanzil_candidate() | ManatCandidate | NOT INTEGRATED |
| weight/mantuq_closure.py | FULL_RUNTIME | prove_mantuq_closure() | HukmCandidate+ManatCandidate | NOT INTEGRATED |
| weight/mafhum_closure.py | FULL_RUNTIME | prove_mafhum_closure() | MantuqClosure | NOT INTEGRATED |
| weight/maqam_context_boundary.py | FULL_RUNTIME | prove_maqam_context_boundary() | MaqamContext | NOT INTEGRATED |
| weight/dalalah_candidates.py | FULL_RUNTIME | prove_dalalah_candidates() | DalOnly+VerbalMadlul | NOT INTEGRATED |
| weight/coupled_dalalah.py | FULL_RUNTIME | prove_mutabaqah_gate() +4 | DalalahCandidates | NOT INTEGRATED |
| weight/mufrad_semantic_slot_geometry.py | FULL_RUNTIME | prove_mufrad_semantic_slot_geometry() | MufradDalalah | NOT INTEGRATED |
| weight/dal_a4-a8_runtime_gates.py (5) | FULL_RUNTIME | prove_dal_a*_runtime_gates() | DalOnly context | NOT INTEGRATED |
| weight/lafzi_madlul.py | RUNTIME_NO_GATE | prove_word_kind_candidate_gate() +4 | Phonological analysis | OUT OF SCOPE — no phonology in Hokom |
| weight/lafzi_b7_integration.py | RUNTIME_NO_GATE | prove_lafzi_madlul_closed() | Lafzi chain | OUT OF SCOPE |
| weight/wadi_madlul.py | RUNTIME_NO_GATE | prove_wad_kind_gate() +5 | Wadi analysis | OUT OF SCOPE |
| weight/wadi_c8_integration.py | RUNTIME_NO_GATE | prove_wadi_madlul() +3 | Wadi chain | OUT OF SCOPE |
| gpt/reasonableness_verdict.py | FULL_RUNTIME | prove_gpt_answer_reasonableness_verdict() | GPTAnswerInput+AnswerAudit | PHASE 8 — مستقل |
| gpt/reasonableness_gates.py | FULL_RUNTIME | prove_* (15 دالة) | GPT context | PHASE 8 |
| gpt/hallucination_leak_closure.py | FULL_RUNTIME | evaluate_reference_binding() +1 | GPT output | PHASE 8 |
| gpt/mafhum_boundary.py | FULL_RUNTIME | build_mafhum_gpt() | GPTAnswerInput | PHASE 8 |
| gpt/mantuq_boundary.py | FULL_RUNTIME | build_mantuq_gpt() | GPTAnswerInput | PHASE 8 |
| gpt/maqam_boundary.py | FULL_RUNTIME | classify_maqam_communication_mode() | question_type | PHASE 8 |
| audit/answer_audit.py | FULL_RUNTIME | 7 دوال | Full chain + GPT | PHASE 9 |
| audit/tanzil_bridge.py | FULL_RUNTIME | TanzilBridge (2 دوال) | TanzilCandidate | PHASE 6 |
| audit/reasonableness_integration.py | INTEGRATION | يربط GPT بـ AnswerAudit | — | PHASE 9 |

### 04_VENDOR_MAIN_PARITY_REPORT.md

المحتوى: مقارنة SHA الموردّ بـ GitHub main.

| الحقل | القيمة |
| --- | --- |
| VENDOR_SHA (submodule HEAD) | 35381739410071ac21dd96702ecbb2acb493f90d |
| GITHUB_MAIN_SHA | غير معروف — يجب تشغيل: curl -s https://api.github.com/repos/sonaiso/Taaqol-GPT/git/ref/heads/main |
| SHA الأول عند التكامل (من سجل داخلي) | ee56e369fb1e7eb402998c1f73e83642134a0f34 |
| تغيّر الـ SHA منذ التكامل الأول? | نعم — تم تحديث الـ submodule |
| PARITY_VERDICT | NOT_PROVEN — يستلزم تشغيلًا على Mac بإنترنت |
| الإجراء المطلوب | المالك يشغّل أمر curl ويلصق النتيجة |

### 05_P2_REGISTRY_CONTRACT.md

المحتوى: العقد الدقيق لـ P2_REGISTRY_PROJECTION والسبب الجذري للفشل.

| العنصر | التفصيل |
| --- | --- |
| LAYER_ID | P2_REGISTRY_PROJECTION |
| المالك | Hokom — pipeline/p2_projection/ |
| الشرط (Shart) | slot_candidates_present · registry_loaded |
| الحاجب (Blocker) | registry_load_failure — يُفعَّل عند غياب registry_matches في hokom_evidence |
| سبب الفشل الحالي | الـ adapter يتوقع input.hokom_evidence["registry_matches"] كـ list[dict] — إذا كان None أو غائبًا → BLOCKED |
| الإصلاح المطلوب | ضمان توفير قيمة صحيحة لـ registry_matches من pipeline/p2_projection/ قبل وصول الأداة إلى الـ adapter |
| PR-16C (Taaqol) | يوفر RegistryEntry + RegistryLookupResult + lookup_registry_entry() — بدون محتوى معجمي |
| lookup_registry_entry() signature | lookup_registry_entry(candidate_key: str, domain: RegistryDomain, registry: tuple[RegistryEntry, ...]) → RegistryLookupResult |
| الحقول الإلزامية لـ RegistryEntry | key (str) · domain (RegistryDomain) · non_meaning_proof (str) · rank (Rank ≤ REGISTRY_RANK_CEILING) · residuals (tuple[Residual]) · trace_ref (str) |
| القيد الدستوري | RegistryEntry ≠ Meaning · RegistryLookupResult ≠ SemanticVerdict · لا محتوى دلاليًا |
| بوابة القبول | P2 ينتج RegistryProjectionCandidate مع status=ACCEPTED · blocker_id=registry_load_failure غير نشط · P3 يفتح |

### 06_LEXICAL_REGISTRY_SCHEMA.json

المحتوى: مخطط RegistryEntry الدقيق من PR-16C — البنية فقط، لا محتوى معجميًا.

ملاحظة حاسمة: هذا الملف يحدد البنية. المحتوى المعجمي الفعلي (آيات، كلمات، جذور) يأتي في مرحلة لاحقة منفصلة بعد تجميد هذه البنية.

| الحقل | النوع | القيد |
| --- | --- | --- |
| key | str | غير فارغ · يُقطَّع من المسافات عند الإنشاء |
| domain | RegistryDomain (StrEnum) | DAL_ONLY ¦ VERBAL_MADLUL فقط |
| non_meaning_proof | str | غير فارغ — شهادة إلزامية بعدم الدلالة |
| rank | Rank (StrEnum) | يجب أن يكون ≤ REGISTRY_RANK_CEILING (= CHAIN_REPORT_RANK_CEILING) |
| residuals | tuple[Residual, ...] | صفحة مُجمَّدة — لا قوائم |
| trace_ref | str | غير فارغ — مرجع الأثر الإلزامي |
| RegistryLookupState | StrEnum | FOUND ¦ REFUSED ¦ DEFERRED |
| RegistryLookupResult.state | RegistryLookupState | إلزامي دائمًا |
| RegistryLookupResult.entry | RegistryEntry ¦ None | موجود فقط إذا FOUND |
| RegistryLookupResult.failure_code | FailureCode ¦ None | موجود فقط إذا REFUSED |

### 07_LINGUISTIC_EVIDENCE_REQUIREMENTS.csv

المحتوى: ما تحتاجه كل مرحلة Taaqol كأدلة لغوية حقيقية — لا stubs.

| المرحلة | نوع الدليل المطلوب | مصدره في Hokom | مستوى الصعوبة |
| --- | --- | --- | --- |
| licensing_boundary | SlotCandidate مع خصائص الصوت/الشكل | P1_SLOT_CANDIDATE output | متوسط — P1 موجود |
| dal_only (Stage 1) | LicensingBoundaryVerdict | محوّل جديد (Phase 2) | مرتفع — نوع جديد |
| verbal_madlul (Stage 2) | DalOnlyCandidate من Stage 1 | مخرج Stage 1 | متوسط — cascade |
| contractable_unit (Stage 4) | VerbalMadlulCandidate من Stage 2 | مخرج Stage 2 | متوسط — cascade |
| formal_shape registries (Stage 6) | SlotGeometry context + word class | P5_MUFRAD_WORD_CONTRACTS output | مرتفع — يحتاج P5 مفتوحًا |
| mufrad_dalalah_closure (Stage 7) | FormalShapeCandidate من Stage 6 | مخرج Stage 6 | متوسط — cascade |
| ifadah_candidate (Stage 9) | RelationClosure — محجوب (single token) | FORBIDDEN | غير متاح لمفرد |
| hukm_candidate (Stage 10) | IfadahCandidate | محجوب | غير متاح لمفرد |
| manat_candidate (Stage 11) | HukmCandidate | محجوب | غير متاح لمفرد |
| tanzil_candidate (Stage 12) | ManatCandidate + TanzilBridge | محجوب | غير متاح لمفرد |
| mantuq_closure | HukmCandidate + ManatCandidate | محجوب | غير متاح لمفرد |
| mafhum_closure | MantuqClosure | محجوب | غير متاح لمفرد |
| GPT Reasonableness | GPTAnswerInput (LLM output) | لا يوجد — يحتاج LLM integration | مرتفع جداً |

⚠ المراحل 9–12 وما بعدها محجوبة دستوريًا للتحليل أحادي الرمز. تستلزم جملة كاملة (2+ ContractableUnit).

### 08_HOKOM_TAAQOL_ADAPTER_MATRIX.csv

المحتوى: مصفوفة المحوّلات المطلوب بناؤها — من نوع Hokom إلى نوع Taaqol.

| المحوّل | من (Hokom) | إلى (Taaqol) | الملف المقترح | يحجبه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| licensing_boundary_adapter | SlotCandidate (P1 output) | LicensingBoundaryVerdict | pipeline/taaqol_integration/adapters/licensing_boundary.py | DalOnly |
| dal_only_adapter | LicensingBoundaryVerdict | DalOnlyCandidate | pipeline/taaqol_integration/adapters/dal_only.py | VerbalMadlul |
| verbal_madlul_adapter | DalOnlyCandidate | VerbalMadlulCandidate | pipeline/taaqol_integration/adapters/verbal_madlul.py | ContractableUnit · Binding |
| contractable_unit_adapter | VerbalMadlulCandidate | ContractableUnitGeometry | pipeline/taaqol_integration/adapters/contractable_unit.py | FormalShape (غير مباشر) |
| formal_shape_adapter (×6) | P5 MufradWordCandidate | FormalShapeCandidate (6 أنواع) | pipeline/taaqol_integration/adapters/formal_shape.py | MufradDalalah |
| mufrad_dalalah_adapter | FormalShapeCandidate | MufradDalalahClosure | pipeline/taaqol_integration/adapters/mufrad_dalalah.py | Ifadah (مستقبلًا) |
| hukm_adapter | IfadahCandidate | HukmCandidate | pipeline/taaqol_integration/adapters/hukm.py | Manat |
| manat_adapter | HukmCandidate | ManatCandidate | pipeline/taaqol_integration/adapters/manat.py | Tanzil · MantuqClosure |
| tanzil_bridge_adapter | ManatCandidate | TanzilCandidate | pipeline/taaqol_integration/adapters/tanzil.py | AnswerAudit |
| registry_content_builder | Hokom morphological data | tuple[RegistryEntry, ...] | pipeline/p2_projection/registry_builder.py | P2 fix |

⚠ كل محوّل يجب أن يستوفي القيود الدستورية: trace_id حقيقي · non_meaning_proof صريح · rank ≤ الحد المسموح · لا gold leakage.

### 09_CONTEXT_AND_MAQAM_REQUIREMENTS.md

| العنصر | التفصيل |
| --- | --- |
| الدالة | prove_maqam_context_boundary() في weight/maqam_context_boundary.py |
| متى تُطبَّق | عندما يتوفر سياق جملة كاملة — ليس لتحليل المفرد المنعزل |
| المدخل المطلوب | MaqamContext — يحدد نوع التواصل (خبر، إنشاء، سؤال، إلخ) |
| في gpt/maqam_boundary.py | classify_maqam_communication_mode(question_type) + build_maqam_gpt(answer_input) |
| الموضع في السلسلة | بعد MufradDalalah — قبل الحكم النهائي على المعنى |
| حالة التكامل الحالية | NOT INTEGRATED — تتبع Phase 5 أو Phase 8 |
| القيد | لا يمكن استدعاؤها بدون سياق جملة — لا تصنيف افتراضي مسموح |

### 10_FAILURE_AND_RESIDUAL_TAXONOMY.md

| رمز الفشل | المصدر | قابل للإعادة؟ | الإجراء |
| --- | --- | --- | --- |
| FORBIDDEN_STRAIGHT_LINE | Taaqol core | لا | CERTIFICATE عبر بوابة عامة — فاتال |
| RANK_PROMOTION_WITHOUT_GATE | Taaqol core | لا | ترقية رتبة بدون بوابة — مرفوض |
| GATE_REQUIRED | Taaqol core | نعم | أدلة فارغة — قابل للمحاولة |
| FORBIDDEN_LEAP | Taaqol Gamma | لا | رفض Gamma أو مسجّل الخط المستقيم |
| BLOCKED | Taaqol core | لا | بقية حاجبة — غير قابل للمحاولة |
| DEFERRED | Taaqol core | نعم | قابل للإعادة عند توفر الأدلة |
| registry_load_failure | Hokom P2 | نعم (بعد الإصلاح) | P2 blocker — يُصلَح في Phase 1 |
| TAAQOL_RUNTIME_UNAVAILABLE | Hokom bridge | نعم | Python < 3.11 أو import failure — DEFERRED |
| SLOT_GRAPH_CONSTRUCTION_FAILED | Hokom bridge | نعم | بناء SlotGraph فشل |
| GAMMA_EVALUATION_FAILED | Hokom bridge | نعم | gamma() رمت exception |
| TRANSITION_GATE_FAILED | Hokom bridge | نعم | gate.decide() رمت exception |
| SEGMENTATION_NO_LEXICAL_HOST | Hokom bridge | لا | كلمة بدون مركز معجمي — clitic only |
| DOMAIN_MISSING | Taaqol PR-16C | لا | domain غير صحيح في RegistryEntry |
| REQUIRED_SLOT_EMPTY | Taaqol PR-16C | لا | key فارغ أو لا تطابق في السجل |
| HIDDEN_RESIDUAL | Taaqol carriers | لا | residual مخفي في carrier — فاتال |
| TRACE_MISSING | Taaqol carriers | لا | trace_ref فارغ — كل carrier يحتاجه |
| BOUNDARY_MISSING | Taaqol carriers | لا | non_meaning_proof فارغ في RegistryEntry |
| RANK_EXCEEDS_CEILING | Taaqol carriers | لا | rank > REGISTRY_RANK_CEILING |

### 11_PROVENANCE_AND_VERSIONING_POLICY.md

| القاعدة | التفصيل |
| --- | --- |
| trace_id | يجب أن يأتي من PipelineTrace حقيقي — مُحرَّم توليد IDs اصطناعية (HOKOM_P5:, HOKOM_TRACE:, إلخ) |
| vendor_sha | VENDOR_SHA=35381739410071ac21dd96702ecbb2acb493f90d — يُثبَّت في كل قرار Taaqol عبر _get_taaqol_sha_full() |
| hokom_commit | يُثبَّت بـ git rev-parse HEAD — يُسجَّل مع كل HokomTaaqolDecision |
| non_meaning_proof | حقل إلزامي في كل RegistryEntry — جملة صريحة تثبت أن المدخل ليس دلالة |
| RegistryEntry.trace_ref | يجب أن يحتوي trace_id حقيقي من المرحلة التي أنتجته |
| لا submodule update بدون إذن | أي تحديث لـ vendor/Taaqol-GPT يستلزم إذنًا صريحًا + تحديث VENDOR_SHA في جميع الملفات |
| تجميد carrier قبل التطبيق | لا يُبنى محوّل إلا بعد تجميد بنية الـ carrier الذي يُخرجه |
| لا commit | القيد الدستوري — commit = NOT AUTHORIZED حتى إذن صريح منفصل |

### 12_TEST_AND_EVALUATION_MATRIX.csv

| المرحلة | الاختبار المطلوب | شرط النجاح | موجود؟ |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 Registry fix | تشغيل P2 adapter مع registry_matches صحيح | blocker غير نشط · ACCEPTED · P3 يفتح | لا — يُبنى |
| licensing_boundary adapter | prove_licensing_boundary() تُنتج LicensingBoundaryVerdict | trace_ref حقيقي · rank ≤ ceiling | لا — يُبنى |
| DalOnly (Stage 1) | prove_dal() تعمل مع LicensingBoundaryVerdict حقيقي | DalOnlyCandidate صحيح · لا HIDDEN_RESIDUAL | لا — يُبنى |
| VerbalMadlul (Stage 2) | prove_verbal_madlul() مع DalOnlyCandidate حقيقي | VerbalMadlulCandidate صحيح | لا — يُبنى |
| ContractableUnit (Stage 4) | prove_contractable_unit() مع VerbalMadlulCandidate | ContractableUnitGeometry صحيح | لا — يُبنى |
| FormalShape (Stage 6) | build_word_class_registry() يُعيد نتيجة صحيحة | FormalShapeCandidate بحقول مجمّدة | لا — يُبنى |
| MufradDalalah (Stage 7) | prove_mufrad_dalalah_closure() مع FormalShapeCandidate | MufradDalalahClosure مغلق | لا — يُبنى |
| Hukm (Stage 10) | prove_hukm_candidate() مع IfadahCandidate | HukmCandidate صحيح | يتطلب جملة كاملة |
| MantuqClosure | prove_mantuq_closure() مع Hukm+Manat | MantuqClosure مغلق | يتطلب جملة كاملة |
| GPT Reasonableness | prove_gpt_answer_reasonableness_verdict() | ReasonablenessVerdict صحيح | يتطلب LLM |
| Regression suite (existing) | pytest -x -q (7286 tests) | B1_CLOSED=1 · 0 failed | موجود ✔ |

### 13_STAGE_ACCEPTANCE_GATES.md

| المرحلة | بوابة القبول (ما يجب إثباته لإغلاقها) | ما لا يُعدّ إغلاقًا |
| --- | --- | --- |
| P2 fix | P2 adapter يُنتج ACCEPTED مع registry_matches حقيقية · blocker_id غير نشط · P3 يفتح · suite يمر | P2 يمر باختبار وحيد بدون P3 |
| licensing_boundary | LicensingBoundaryVerdict يُنتَج من SlotCandidate حقيقي · trace_ref صحيح · لا exception | stub يُعيد قيمة ثابتة |
| DalOnly (Stage 1) | prove_dal() تُنتج DalOnlyCandidate · _INTERNAL_EXCEPTIONS = [] · B3 لا يزال يمر | import ناجح فقط |
| VerbalMadlul (Stage 2) | prove_verbal_madlul() تُنتج VerbalMadlulCandidate · cascade من Stage 1 حقيقي | تشغيل منعزل بمدخل اصطناعي |
| ContractableUnit (Stage 4) | prove_contractable_unit() مع cascade حقيقي · لا gold leakage | نتيجة hardcoded |
| FormalShape (Stage 6) | الـ 6 registries تُبنى · FormalShapeCandidate بحقول صحيحة | تحميل ملف JSON ثابت |
| MufradDalalah (Stage 7) | prove_mufrad_dalalah_closure() مغلق · MufradDalalahClosure.closure_state = MINIMALLY_CLOSED أو أعلى | ClosureState=OPEN |
| GPT Reasonableness | LLM حقيقي متصل · prove_gpt_answer_reasonableness_verdict() يُنتج verdict صحيح | mock LLM |

### 14_IMPLEMENTATION_DEPENDENCY_GRAPH.md

المسار الحرج (Critical Path) — كل خطوة تحجب التالية:

P1_SLOT_CANDIDATE (موجود)
    ↓
licensing_boundary_adapter  [Phase 2]
    ↓
prove_dal() / DalOnly  [Phase 3a]
    ↓
prove_verbal_madlul()  [Phase 3b]
    ↓
prove_contractable_unit()  [Phase 3c]
    ↓
FormalShape registries (×6)  [Phase 4]
    ↓
prove_mufrad_dalalah_closure()  [Phase 5]
P2 fix  [Phase 1] ← مستقل، يجب أن يُغلق أولاً لفتح P3–P12
GPT Reasonableness  [Phase 8] ← مسار مستقل تمامًا
    ↓
AnswerAudit + TanzilBridge  [Phase 9] ← يحتاج المساريْن

⚠ المراحل 9–12 (Ifadah, Hukm, Manat, Tanzil) تتطلب جملة كاملة — لا يمكن اختبارها على مفرد. يجب تجهيز corpus جُمَل حقيقية قبل البدء بها.

### 15_MANAGER_DEMO_ACCEPTANCE_SCENARIO.md

سيناريو العرض التوضيحي للمدير — ما الذي يراه ويُقنعه بالشراء.

| مرحلة العرض | ما يراه المدير | شرط القبول |
| --- | --- | --- |
| Phase A — ما يعمل الآن | تشغيل آية الدين → 19 مرحلة → حكم Taaqol (LICENSED/DEFERRED) → تقرير بالطبقات | B3_CLOSED=1 · P0/P1 مكتملة · Taaqol core يعمل |
| Phase B — بعد P2 fix | نفس العرض + P2 مفتوح + P3/P4/P5 مفتوحة → تحليل صرفي كامل | P2 ACCEPTED · suite 7286+ يمر |
| Phase C — بعد DalOnly→ContractableUnit | كل كلمة تُصنَّف بـ DalOnly/VerbalMadlul مع cascade حقيقي | Stages 1–4 مغلقة · لا stubs |
| Phase D — بعد FormalShape+MufradDalalah | تحليل الشكل الصوري + دلالة المفرد لكل كلمة | Stages 6–7 مغلقة |
| Phase E — عرض جملة كاملة (مستقبلي) | تحليل الجملة كاملة → Hukm → Manat → Tanzil → AnswerAudit | يتطلب corpus جمل + Stage 5 |
| ما يُحذَر منه في العرض | لا تُظهر مراحل Taaqol 9–12 كمنجزة. لا تقل "Taaqol Production Ready". لا تستخدم بيانات hardcoded. | الصدق التقني واجب |

### 16_REQUIREMENTS_READINESS_REPORT.md

تقرير جاهزية المتطلبات — ما يمكن الشروع فيه وما يحتاج مدخلات.

| الملف | جاهزية المعلومات | المدخل المفقود |
| --- | --- | --- |
| 00_SCOPE_AND_BOUNDARIES | ✔ مكتمل من AUDIT-01 | لا شيء |
| 01_CANONICAL_CORPUS_MANIFEST | ✔ corpus 150 موجود | تأكيد المالك: هل يكفي لـ Taaqol stages؟ |
| 02_HOKOM_STAGE_OWNERSHIP_MATRIX | ✔ مكتمل من p2_p5.py + AUDIT-01 | لا شيء |
| 03_TAAQOL_RUNTIME_INVENTORY | ✔ مكتمل من AUDIT-01 | لا شيء |
| 04_VENDOR_MAIN_PARITY_REPORT | ⚠ VENDOR_SHA معروف — GitHub SHA مجهول | المالك يشغّل أمر curl |
| 05_P2_REGISTRY_CONTRACT | ✔ مكتمل من p2_p5.py + registry_contract.py | لا شيء |
| 06_LEXICAL_REGISTRY_SCHEMA | ✔ PR-16C محدد بالكامل | لا شيء — البنية مجمّدة |
| 07_LINGUISTIC_EVIDENCE_REQUIREMENTS | ✔ مكتمل من native_continuation.py + AUDIT-01 | لا شيء |
| 08_HOKOM_TAAQOL_ADAPTER_MATRIX | ✔ مكتمل من type analysis | لا شيء |
| 09_CONTEXT_AND_MAQAM_REQUIREMENTS | ✔ مكتمل من maqam_context_boundary.py | لا شيء |
| 10_FAILURE_AND_RESIDUAL_TAXONOMY | ✔ مكتمل من failure_taxonomy + bridge.py | لا شيء |
| 11_PROVENANCE_AND_VERSIONING_POLICY | ✔ مكتمل من bridge.py | لا شيء |
| 12_TEST_AND_EVALUATION_MATRIX | ⚠ الاختبارات الجديدة تحتاج تصميمًا | تصميم الاختبارات بعد تجميد الـ adapters |
| 13_STAGE_ACCEPTANCE_GATES | ✔ مكتمل من تحليل المشروع | لا شيء |
| 14_IMPLEMENTATION_DEPENDENCY_GRAPH | ✔ مكتمل | لا شيء |
| 15_MANAGER_DEMO_ACCEPTANCE_SCENARIO | ⚠ يحتاج تأكيد المالك | ما الذي يريد المدير رؤيته تحديدًا؟ |
| 16_REQUIREMENTS_READINESS_REPORT | ✔ هذا الملف نفسه | — |

ملخص الجاهزية:

✔ جاهز للبدء فورًا: Phases 1 و2 و3a (P2 fix + licensing_boundary + DalOnly)

⚠ يحتاج مدخل المالك: VENDOR_MAIN_SHA · تأكيد الكوربس · سيناريو العرض

✗ غير ممكن حتى يُحل المسار الحرج: Phases 4–7 (تتوقف على Phase 3)

# ملخص: ما "أنهينا" وما لم "ننهِ"

| العنصر | الحالة الصادقة |
| --- | --- |
| Taaqol core (7 ops) — SlotGraph, Gamma, TransitionGate | ✔ مُنجَز ومُثبَت (B3_CLOSED=1) |
| FAIL-CLOSED + provenance chain | ✔ مُنجَز |
| 19-stage Hokom pipeline — P0/P1 | ✔ مكتملة |
| P2_REGISTRY_PROJECTION | ✗ LIVE_BLOCKED — يحجب P3–P12 |
| DalOnly → Tanzil (weight/ chain) | ✗ لم يبدأ — type mismatch |
| GPT Reasonableness (R1–R8) | ✗ لم يبدأ — يحتاج LLM |
| AnswerAudit | ✗ مُشار إليه فقط — لم يُنفَّذ |
| LAFZI / WADI chains | ✗ خارج النطاق — لا تحليل صوتي في Hokom |
| Taaqol "Production Ready" | ✗ — Research Alpha رسميًا |

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

IMPLEMENTATION_PLAN_01 — تاريخ: 2026-08-01 — VENDOR_SHA: 35381739410071ac21dd96702ecbb2acb493f90d

PLAN_AUTHORIZED = YES · IMPLEMENTATION_AUTHORIZED = بانتظار موافقة صريحة على كل مرحلة